Датчик солнца
план создания продукта

---
ПРОБЛЕМА
- Имеется космический аппарат
- Отследить положение солнца
- Наведение на солнце

---
РЕШЕНИЯ
- Прибор, подключаемый к бортовому компьютеру
- Отслеживает положение солнца

---
ЭСКИЗ

---
СХЕМА ДЕЛЕНИЯ
Датчик солнца
Корпус
Электроника
Корпус для
электроники
Защита из
оргстекла
Комплекс
фотодиодов
STM32
Связь с
компьюером
Прошивка

---
КОМПОНЕНТЫ
- Проект — 4500р
  - STM32CCU6 + программатор — 700р
  - Фотодиоды — 200р
  - Резисторы — 700р
  - Макетная плата — 200р
  - Оргстекло — 450р
  - Провода Dupont — 750р
  - Изолента — 300р
  - Мультиметр — 400р
  - Саморезы — 600р
  - Клей — 200р
  - Установочные винты — 200р
Экспериментальный образец Датчика Солнца

---
КОМАНДА
- Роман Ухоботов — руководитель
- Андраник Факирян — инженер
- Хулио Ордоньес — программист

---
ТРУДОЁМКОСТЬ
- Корпус — Андраник — 3 недели
- Электроника — Андраник — 2 недели
- Прошивка — Хулио — 4 недели
- Презентация — Роман — 4 дня

---
ГРАФИК
През-я
Прошивка
Корпус
Электроника
31-07
07-14
14-21
21-28
28-05
05-12
12-19
Апрель
Май

---
МЫ СПРАВИМСЯ!
скорее всего